IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA

Fecha: septiembre 8  de 2021

FECHA

OBJETO CONTRACTUAL

ADECUAR UN ESPACIO QUE GARANTICE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PRESENTE SÍNTOMAS, MIENTRAS LE ES POSIBLE RETIRARSE DE LA INSTITUCIÓN

| DATOS GENERALES |  |
| --- | --- |
| Lugar | I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ |
| Dependencia que elabora estudios previos | RECTORÍA |
| Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo | HUMBERTO BALLÉN MURCIA |
| Oficina Misional solicitante | RECTORIA |
| Normatividad aplicable | Ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Decreto 1075 de 20015 |
| Objeto de Contratación | ADECUAR UN ESPACIO QUE GARANTICE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PRESENTE SÍNTOMAS, MIENTRAS LE ES POSIBLE RETIRARSE DE LA INSTITUCIÓN , |
| Valor del presupuesto Asignado | DOCE MILLONES PESOS MCTE. ($ 12.000.000) |
| Incluido en la vigencia | PRESUPUESTAL 2021 |

ANÁLISIS DE RIESGO

| ITEM | PREGUNTA | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional | X |  |
| 2 | La contratación el servicio solicitado está inscritos en el PAA | X |  |
| 3 | La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas |  | X |
| 4 | La celebración del contrato afecta la comunidad educativa | X |  |
| 5 | El anticipo del contrato se pacta en el contrato |  | X |
| 6 | El contrato es producto de un convenio interadministrativo |  | X |
| 7 | El contrato que se pretende celebrar atiende lo estipulado en el decreto 1075 de 2015 | X |  |

TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE

| Identificación del riesgo | Impacto | Probabilidad | Control existente | Nivel de Riesgo | Distribución | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo precontractual; la emergencia sanitaria por la pandemia del covid 19 puede influir en recibir ofertas con precios muy bajos | BAJO | BAJA | Publicación de estudios previos, análisis de mercado y sector | N/A | 100% contratista | Contratista |
| Riesgo de operación la emergencia sanitara por la pandemia de Covid 19 puede ocasionar que no se firme el contrato | ALTO | BAJO | Atender el cronograma previsto | ALTO | 100% contratista | Contratista |
| Riesgo Financiero: puede afectar la liquidez del contratista, por la situación de la pandemia covid 19 | BAJO | BAJO | Solicitar a los diferentes proveedores que estructuren en forma minuciosa la oferta económica teniendo en cuenta su situación financiera y de endeudamiento ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto. forma de pago | ALTO | 100% contratista | Contratista |
| Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico | ALTO | BAJO | Se cancelará las obligaciones contractuales | BAJO | 50% contratista 50% institución | Contratista Institución |
| Riesgo ambiental: El contrato que se pretende celebrar tiene afectación directa en el medio ambiente | BAJO | BAJO | El contratista debe asegurar en su propuesta el manejo de los escombros | BAJO | 100 % contratista | Contratista |

| EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE | HUMBERTO BALLEN MURCIA | HUMBERTO BALLEN MURICA |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Ejecutiva | Rector | Rector |
| REALIZADO | REVISADO | APROBADO |